Umowa o roboty budowlane Nr ........... 
zawarta w dniu     2006 w Brzezinach

pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej w Brzezinach, 95 – 060 Brzeziny ul. Moniuszki 24 woj. łódzkie

Tel. 046/ 874 25- 51, fax 046/ 874 31 – 66, e – mail: dpsbrzeziny @poczta. fm.

NIP: 8331027511, REGON : 000311711, reprezentowanym przez:

Małgorzatę Jedynak – dyrektora

Annę Widulińską      - główna księgowa

a     ................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:...............................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         zwanym dalej  WYKONAWCĄ.

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie  przetargu nieograniczonego  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca  oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane, projektowe   i wykonawcze do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 2

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-

kosztorysową  instalacji sygnalizacji przyzywowej typu „Delta Call”  w oficynie i na I piętrze budynku głównego w  Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Moniuszki 24., projekt nie będzie obejmował centrali   ponieważ zamawiający posiada zainstalowaną centralę wraz z w/w instalacją na parterze budynku głównego.

Parametry techniczne obiektu:

Oficyna budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, długość 46,00m, szerokość

5,05 m. – 5,60 m. pow. użytkowa 353 m2. Ilość pokoi ogółem 6 sztuk w tym 5 pokoi

trzyosobowych i jeden pokój  jednoosobowy, 3 łazienki i 1 toaleta na korytarzu.

Budynek główny wolnostojący podpiwniczony, dwukondygnacyjny dł.56,42 m

szerokość 13, 70 m. Ilość pokoi na I piętrze wynosi 17 sztuk. W tym 12 pokoi trzyosobowych

i 5 pokoi czteroosobowych, 9 łazienek wewnątrz pokoi i 2 łazienki na korytarzu.

2.Wykonanie  instalacji przyzywowej określonej w ust.1
3.Zakres opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmuje:

- projekt wykonawczy instalacji przyzywowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót  zg. z   obowiązującymi przepisami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać instalację przyzywową  zgodnie z:

projektem wykonawczym instalacji sygnalizacji przyzywowej   wraz z niezbędnymi   uzgodnieniami ,

- kosztorysem inwestorskim wraz z przedmiarem robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa

budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej .

5.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z wymogami w celu osiągnięcia podstawowego standardu  usług określonego w rozporządzeniu  Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U nr 64 ,poz.593, z późn. zm.) i poprawy warunków  bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej.

§ 3

1.Wykonawca  nie może powierzyć robót budowlanych  określonych umową podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców.

§ 4

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ponieważ działka nr 2681, 2682/3 stanowi własność Powiatu Brzezińskiego

§ 5

1.Wykonawca zrealizuje  przedmiot zamówienia  w dwóch etapach: I etap wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej instalacji sygnalizacji przyzywowej oraz

wykonanie instalacji przyzywowej w budynku głównym na I piętrze .

II etap – wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej w budynku oficyny.

- I etap zostanie zrealizowany w terminie  do 20.12.2006 r.

II etap zostanie zrealizowany w terminie od 1.02.2007r do 30.03.2007 r.

§ 6

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający między innymi istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy i stanowią załącznik nr 2.

§ 7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2 ) zgłoszenie rozpoczęcia robót właściwemu organowi , jeśli będą wymagane

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie.

§ 8

- Zamawiający oświadcza iż obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego powierzył  inspektorowi  nadzoru.................................................................................................

- O zmianie inspektora nadzoru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie kierownik budowy
 nr. uprawnień.............................................................................................

§ 9

Wykonawca na swój koszt zorganizuje teren budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania i konserwacji terenu budowy .

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na własny koszt usuwał i składował zbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub mienia mieszkańców Domu oraz innych osób.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą o prawie budowlanym.

- Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć teren do stanu pierwotnego, uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru po realizacji przedmiotu umowy.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt sprzętu i urządzeń oraz robót i mienia na terenie domu  od ognia, huraganu i zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami , budowlanymi, w tym wobec mieszkańców domu.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu szkód poniesionych przez pracowników w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Koszty ubezpieczeń, o których mowa w ust.1 i 2 ponosi wyłącznie Wykonawca.

- Suma ubezpieczenia powinna być uzgodniona z Zamawiającym.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od wykonania obowiązków dotyczących ubezpieczeń Zamawiający ma prawo potrącenia kosztów z nimi związanych z wynagrodzenia Wykonawcy i dokonania samodzielnie czynności ubezpieczeniowych wraz z opłatami wymaganych składek.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu, urządzeń i materiałów własnych, materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zgodnie z projektem.

§ 13

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 9-11 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

      - pisemnego informowania Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, których nie można było przewidzieć w czasie podpisania umowy  
w terminie trzech dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania wraz z określeniem kosztów ich wykonania; przez roboty dodatkowe należy rozumieć roboty nieujęte w treści umowy.

      - pisemnego informowania Inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, przy czym jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na własny koszt odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

      - w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

      - niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego,  oraz inspektora nadzoru o wszelkich zdarzeniach zaistniałych bądź stwierdzonych w trakcie robót, a w okolicznościach mogących wskazywać na zagrożenie powstania szkód, przerwania prowadzonych  robót  i podjęcia niezbędnych działań w celu zapobieżenia szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.

§ 14

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wyrażające się kwotą  I etap :         zł netto (słownie:                     ).                                                                                                                                                                                             
                                       zł brutto, (słownie:   ).

II etap:                          zł netto(słownie:     )

zł brutto( słownie: )

Za cały przedmiot umowy wynagrodzenie wynosi:...................................... zł ( netto)

Słownie............................................................................................................................................................ zł( brutto) słownie..........................................................................................

§ 15

- Wykonawca wystawi fakturę  za wykonanie każdego z etapów  przedmiotu umowy

po dokonaniu odbioru robót.

- Faktury zostaną uregulowane przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie  7  dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi..

- Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod NIP

- Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT

§ 16

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów końcowych będzie każdy z etapów   przedmiotu zamówienia oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru wykonanych robót będących przedmiotem odbioru końcowego  każdego z etapów .

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia go o gotowości odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca każdorazowo zawiadomi Inspektora nadzoru co najmniej na trzy dni naprzód.

- Odbiór zostanie dokonany w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

        - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

        - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostatecznie pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 17

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdego z etapów przedmiotu umowy,  w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto za dany etap przedmiotu  umowy.

        - za zwłokę usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto należnego za cały przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

        - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% ryczałtowego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1)  za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za cały przedmiot umowy.

      - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% ryczałtowego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

      - za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 19

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1)  zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest przy udziale Zamawiającego sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia

§ 20

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela zamawiającemu 5 lat gwarancji oraz 3 lata  okresu rękojmi.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się począwszy od dnia odbioru końcowego dla każdego z etapów.

§ 21

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 23

Umowę niniejszą sporządzono w trzech  egzemplarzach dwa   egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy..

Wykonawca		      Zamawiający